Compte-rendu Projet Long
4 avril 2022

Séance précédente
Sortie de l’algorithme : la liste des pixels et le cluster auquel chacun de ces pixels appartient
Make pour compiler le rapport

Done
Filtrer le flux video sur un range de HLS

Kmeans
Filtrer les pixels blancs / trop sombres (bruit quand L trop bas)
Afficher les données
--> np.array & matplotlib.pyplot
Saving and loading data (difficile dans l’arborescence)
→ Pickle + imports

In progress
1. Appliquer les résultats au flux vidéo : si un pixel appartient à un cluster, il est gardé.
2. Une fois le preprocessing fait, comment identifier la main et ses points importants ?

Questions
1. Dans l’algo des kmeans pour la couleur de la main, je récupère tous les pixels puis j’enlève les pixels blancs. C’est une boucle for sur des millions de pixels donc c’est très long. Quelle solution ?

2. Pour trouver les clusters sur des 1000ers de photos, il nous faut une grosse puissance de calcul. Y a-t-il des ordi que l’on peut utiliser ?

Essayer avec RGB
Essayer avec S plutôt que L
Rajouter des points ou approximer avec un polygone
Tester si ça fonctionne sur une image, voir combien de faux négatifs / faux positifs

Filtrer les points blancs avec openCV
Paralléliser les opérations avec les 4 coeurs sur 4 thread
Pas besoin de parcourir toutes les photos, les choisir à la main pour la couleur de peau
Essayer de représenter par un tord et non un rectangle

Se focaliser sur la détection de lettres, faire des tests, montrer que ça marche